様式第６号（第11条関係）

令和＊＊年＊＊月＊＊日

公益財団法人　東京都中小企業振興公社

理　　事　　長　　　殿

申請書に記載した内容を記入してください

※「変更届（様式第４－２号）」を提出された場合は、変更後の内容を記入してください

〒＊＊＊－＊＊＊

所在地　東京都千代田区〇〇町＊＊－＊

名称　株式会社□□

代表者名　公社　太郎

電話番号　＊＊（＊＊＊＊）＊＊＊＊

令和〇年度 ＴＯＫＹＯ地域資源等を活用したイノベーション創出事業 遂行状況報告書

令和〇年〇月〇日付〇東中企助第〇〇〇〇号をもって交付決定の通知があった助成事業の

遂行状況について、下記のとおり報告します。報告内容に虚偽がないことを誓約します。

記

１．申請テーマ　　　　〔　　○○○○の魅力を活かした◇◇◇の開発　　　　　　　　　　〕

交付決定通知書に記載された

「申請テーマ」を記入してください

２．遂行状況　　　　付表のとおり

３．提出書類　　　　ア．助成事業の実施に係る見積書、契約書（注文書・注文請書）、納品書、

検収書、請求書、振込控、領収書等

イ．直接人件費関係書類（作業日報の原本等）

（付　表）

１　事業の遂行状況（令和〇年〇月末日現在）

| 年 | 月 | 事 業 実 施 の 経 過 |
| --- | --- | --- |
| 〇 | 〇 〇 〇 〇 〇 | １ 事業の開始日（令和〇年〇月〇日） 時系列にそって本事業全体の経過をご記入ください。 設計図完成 原材料、機械装置納品 第一試作完成 第二試作完成 第三試作完成 ２ 完成の予定日（令和〇年〇月〇日） 交付決定通知書に記載された金額、又は変更後の金額を入力 |

中間報告で報告する支出金額を入力

２　経費の支出状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 経 費 区 分 |  | 助成事業に要 する経費① | 支出金額② | 支出割合 ②÷①×100(%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 開発費 | (1)原材料・副資材費 | 1,000,000 | 300,000 | 30 |  |
|  | (2)機械装置・工具器具費 | 8,000,000 | 8,000,000 | 100 |  |
|  | (3)委託・外注費 | 4,000,000 | 0 | 0 |  |
|  | (4)専門家指導費 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | (5)賃借費 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | (6)産業財産権出願・導入費 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | (7)直接人件費 | 4,567,890 | 2,345,678 | 51.3 |  |
| 試作品広報費 | (8)広告費 | 500,000 | 0 | 0 |  |
|  | (9)展示会等参加費 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | (10)イベント開催費 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | (11)その他助成対象外経費 | 0 |  |  |  |
| 計 |  | 18,067,890 | 10,645,678 | 58.9 |  |

（注）１「助成事業に要する経費①」の欄には交付決定時または変更後の金額を記入してください。

２「支出金額」の欄には別紙１－１の合計を記入してください。

３「支出割合」の欄には小数点以下第２位で四捨五入し、小数点以下第１位までを記入してください。

３．助成事業の現状と問題点

- 令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月末までに実施した事業の概要

- 活用した地域資源について必ず説明して下さい（「東京の都市課題解決事業」の場合は不要）

活用した地域資源：○○○○○ ○○○の××部分の設計、原材料・機械装置の購入、改良品の第二試作まで・・ 実施した事業の概要について詳細にご説明して下さい。

- 令和〇年〇月以降に実施する予定の助成事業とその見通し

- 活用する地域資源について必ず説明して下さい（「東京の都市課題解決事業」の場合は不要）

活用する地域資源：○○○○○ 今後の事業の見通しについてご説明して下さい。 ２次試作の××試験を行い、その評価を元に設計図の修正を加え、３次試作及び試験評価を行う。 当初計画より２か月程度遅れているが、事業完了予定日までには終了すると考えている。

(３)助成事業実施上の問題点とその解決方法

××部分の○○加工において、△△性に問題が生じ、検証作業に時間がかかった。 現状の問題点と解決方法についてご説明して下さい。 ☆☆研究センターに相談し、□□を＊＊することで解決できると判明したが、設計図及び耐久性などの再検証のため更に一定期間を要する。