様式第６号（第11条関係）

令和＊＊年＊＊月＊＊日

令和６年１０月１日～令和６年１０月１４日までの日付で提出して下さい

公益財団法人　東京都中小企業振興公社

理　　事　　長　　　殿

申請書に記載した内容を記入してください

※「変更届（様式第４－２号）」を提出された場合は、変更後の内容を記入してください

〒＊＊＊－＊＊＊

所在地　東京都千代田区〇〇町＊＊－＊

名称　株式会社□□

代表者名　公社　太郎

実印

電話番号　＊＊（＊＊＊＊）＊＊＊＊

申請書に押印した印鑑登録済みの代表者印（実印）

令和５年度 ＴＯＫＹＯ地域資源等を活用したイノベーション創出事業 遂行状況報告書

令和５年１２月１日付５東中企助第２２０５号をもって交付決定の通知があった助成事業の

遂行状況について、下記のとおり報告します。報告内容に虚偽がないことを誓約します。

記

１．申請テーマ　　　　〔　　○○○○の魅力を活かした◇◇◇の開発　　　　　　　　　　〕

交付決定通知書に記載された

「申請テーマ」を記入してください

２．遂行状況　　　　付表のとおり

３．提出書類　　　　ア．助成事業の実施に係る見積書、契約書（注文書・注文請書）、納品書、

検収書、請求書、振込控、領収書等

イ．直接人件費関係書類（作業日報の原本等）

- 電子申請の場合は押印不要

（付　表）

１　事業の遂行状況（令和６年９月末日現在）

| 年 | 月 | 事 業 実 施 の 経 過 |
| --- | --- | --- |
| Ｒ６ | １ ３ ５ ６ ８ | １ 事業の開始日（令和５年12月30日） 時系列にそって本事業全体の経過をご記入ください。 設計図完成 原材料、機械装置納品 第一試作完成 第二試作完成 第三試作完成 ２ 完成の予定日（令和６年１１月２９日） 交付決定通知書に記載された金額、又は変更後の金額を入力 |

中間報告で報告する支出金額を入力

２　経費の支出状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

| 経 費 区 分 |  | 助成事業に要 する経費① | 支出金額② | 支出割合 ②÷①×100(%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 開発費 | (1)原材料・副資材費 | 1,000,000 | 300,000 | 30 |  |
|  | (2)機械装置・工具器具費 | 8,000,000 | 8,000,000 | 100 |  |
|  | (3)委託・外注費 | 4,000,000 | 0 | 0 |  |
|  | (4)専門家指導費 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | (5)賃借費 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | (6)産業財産権出願・導入費 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | (7)直接人件費 | 4,567,890 | 2,345,678 | 51.3 |  |
| 試作品広報費 | (8)広告費 | 500,000 | 0 | 0 |  |
|  | (9)展示会等参加費 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | (10)イベント開催費 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | (11)その他助成対象外経費 | 0 |  |  |  |
| 計 |  | 18,067,890 | 10,645,678 | 58.9 |  |

（注）１「助成事業に要する経費①」の欄には交付決定時または変更後の金額を記入してください。

２「支出金額」の欄には別紙１－１の合計を記入してください。

３「支出割合」の欄には小数点以下第２位で四捨五入し、小数点以下第１位までを記入してください。

３．助成事業の現状と問題点

- 令和５年12月30日から令和６年９月末までに実施した事業の概要

- 活用した地域資源について必ず説明して下さい（「東京の都市課題解決事業」の場合は不要）

活用した地域資源：○○○○○ ○○○の××部分の設計、原材料・機械装置の購入、改良品の第二試作まで・・ 実施した事業の概要について詳細にご説明して下さい。

- 令和６年10月以降に実施する予定の助成事業とその見通し

- 活用する地域資源について必ず説明して下さい（「東京の都市課題解決事業」の場合は不要）

活用する地域資源：○○○○○ 今後の事業の見通しについてご説明して下さい。 ２次試作の××試験を行い、その評価を元に設計図の修正を加え、３次試作及び試験評価を行う。 当初計画より２か月程度遅れているが、事業完了予定日までには終了すると考えている。

(３)助成事業実施上の問題点とその解決方法

××部分の○○加工において、△△性に問題が生じ、検証作業に時間がかかった。 現状の問題点と解決方法についてご説明して下さい。 ☆☆研究センターに相談し、□□を＊＊することで解決できると判明したが、設計図及び耐久性などの再検証のため更に一定期間を要する。